## Определение стоимости проекта по разработке ИС: «Система на основе искусственного интеллекта (ИИ)»

Название проекта: “ Система на основе искусственного интеллекта (ИИ)”

Цель: Разработать систему, использующую искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных и принятия решений (например, система прогнозирования продаж, система автоматизированной проверки документов).

Функциональные требования:

- Анализ данных.

- Система прогнозирования продаж.

- Система автоматизированной проверки документов.

- Точный ответ на заданный вопрос.

- Решение поставленных задач.

- Генерация отчетов.

- Интеграция с Telegram.

Основные этапы разработки:

- Анализ требований и разработка технического задания.

- Проектирование архитектуры системы и базы данных.

- Разработка пользовательского интерфейса и программного обеспечения.

- Тестирование системы.

- Внедрение и обучение пользователей.

Целевая аудитория: Любой пользователь.

Предполагаемая команда проекта:

- 1 руководитель проекта

- 1 аналитик

- 2 разработчика

- 1 тестировщик

Расчет стоимости:

Предположим, что мы используем 3 метода оценки: «сверху-вниз», «снизу-вверх» и «аналоговый».

1. Метод “Сверху-вниз”

- Оценка общей стоимости: предположим, что, исходя из опыта и анализа рынка, стоимость разработки подобных систем составляет примерно 800 000 — 1 500 000 рублей (возьмём для ориентира 1 200 000 рублей).

- Разбивка по этапам:

  - Анализ требований: 15% (180 000 руб.)

  - Проектирование: 20% (240 000 руб.)

  - Разработка: 40% (480 000 руб.)

  - Тестирование: 15% (180 000 руб.)

  - Внедрение: 10% (120 000 руб.)

2. Метод “Снизу-вверх”

- Анализ и подготовка данных:

  - Аналитик (40 часов) * 800 руб/час = 32 000 руб.

  - Сбор и разметка данных (100 часов) * 600 руб/час = 60 000 руб

  - Очистка и предобработка данных (60 часов) * 700 руб/час = 42 000 руб

Итого: 134 000 руб.

- Проектирование:

  - ML-архитектор (50 часов) * 1200 руб/час = 60 000 руб

  - Выбор и прототипирование моделей (40 часов) * 1 000 руб/час = 40 000 руб

  - Проектирование модели и обработка данных (30 часов) * 900 рублей в час = 27 000 рублей

Итого: 127 000 руб.

- Разработка и обучение:

  - ML-инженер (120 часов) * 1300 руб/час = 156 000 руб

  - Обучение модели в облаке (200 часов) * 300 руб/час = 60 000 руб

  - Обучение модели под конкретную задачу (80 часов) * 1200 руб/час = 96 000 руб

Итого: 312 000 руб.

- Тестирование:

  - ML-инженер (120 часов) * 1300 руб/час = 156 000 руб

  - Обучение модели в облаке (200 часов) * 300 руб/час = 60 000 руб

  - Обучение модели под конкретную задачу (80 часов) * 1200 руб/час = 96 000 руб

- Тестирование:

  - Разработка тест-кейсов (80 часов) * 400 руб/час = 32 000 руб

  - Проведение тестирования (120 часов) * 400 руб/час = 48 000 руб

Итого: 80 000 руб.

- Внедрение:

  - Установка и настройка (40 часов) * 400 руб/час = 16 000 руб

  - Обучение персонала (20 часов) * 400 руб/час = 8 000 руб

Итого: 24 000 руб.

- Прочие затраты (примерно):

  - Оборудование: 15 000 руб (сервер)

  - Программное обеспечение: 10 000 руб (лицензия СУБД)

  - Риски (5% от общей стоимости снизу вверх): (50 000 + 70 000 + 432 000 + 80 000 + 24 000 + 15 000 + 10 000) * 0,05 = 34 050 руб.

- Общая стоимость по методу “снизу-вверх”: 50 000 + 70 000 + 432 000 + 80 000 + 24 000 + 15 000 + 10 000 + 34 050 = 711 050 руб.

3. Аналоговый метод

- Предположим, что найден аналогичный проект по автоматизации библиотеки, который стоил 650 000 рублей.

- Корректировка: учитывая различия (возможно, в нашем проекте есть несколько больше функций), скорректируем стоимость на +10% (65 000 руб.).

Итого: 715 000 руб.

4. Заполнение шаблона:

| Категория затрат | Метод сверху-вниз (оценка) | Метод снизу-вверх (оценка) | Аналоговый метод (оценка) | Обоснование выбора метода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | 18 000 | 50 000 | - | Метод снизу-вверх позволяет точно оценить трудозатраты аналитика. |
| 1.1. Сбор требований | - | 10 000 | - |  |
| 1.2. Анализ и документирование | - | 40 000 | - |  |
| 2. Проектирование | 24 000 | 70 000 | - | Метод снизу-вверх позволяет точно оценить трудозатраты специалистов. |
| 2.1. Разработка архитектуры | - | 20 000 | - |  |
| 2.2. Проектирование БД | - | 30 000 | - |  |
| 2.3. Проектирование интерфейса | - | 20 000 | - |  |
| 3. Разработка | 48 000 | 432 000 | - | Метод снизу-вверх позволяет точно оценить трудозатраты разработчиков. |
| 3.1. Программрование | - | 400 000 | - |  |
| 3.2. Интеграция модулей | - | 32 000 | - |  |
| 4. Тестирование | 18 000 | 80 000 | - | Метод снизу-вверх позволяет точно оценить трудозатраты тестировщика. |
| 4.1. Функциональное тестирование | - | 32 000 | - |  |
| 4.2. Нефункциональное тестирование | - | 48 000 | - |  |
| 5. Внедрение | 12 000 | 24 000 | - | Метод снизу-вверх позволяет точно оценить трудозатраты специалистов. |
| 5.1. Установка и настройка | - | 16 000 | - |  |
| 5.2. Обучение пользователей | - | 8 000 | - |  |
| 6. Прочие затраты | - | 59 050 | - | Включают оборудование, ПО и риски |
| 6.1. Оборудование | - | 15 000 | - |  |
| 6.2. Программное обеспечение | - | 10 000 | - |  |
| 6.3. Риски | - | 34 050 | - |  |
| Итоговая оценка стоимости | 120 000 | 711 050 | 715 000 | С учётом всех факторов и средних значений: 682 017 рублей |

Отчет:

1. Описание проекта:

Система управления библиотекой предназначена для автоматизации процессов учёта книг, читателей, выдачи и возврата книг, а также для создания отчётов.

2. Оценка стоимости:

Получены три оценки стоимости проекта:

- Метод «сверху-вниз»: 120 000 руб.

- Метод «снизу вверх»: 711 050 руб.

- Аналоговый метод: 715 000 руб.

3. Обоснование выбора методов:

- Метод «сверху-вниз» использовался для получения приблизительной оценки на начальном этапе.

- Метод «снизу вверх» дал более точную оценку, учитывая затраты на каждый этап разработки.

- Аналоговый метод позволил сравнить полученные оценки с реальными проектами.

4. Анализ факторов:

На стоимость проекта повлияли:

- Трудозатраты разработчиков (самый большой вклад)

- Сложность функциональности.

- Необходимость интеграции (опционально)

- Продолжительность проекта.

- Риски и форс-мажор

5. Итоговая оценка стоимости:

С учетом анализа полученных оценок предполагается, что стоимость проекта «Система управления библиотекой» составит примерно 682 017 рублей.

6. Выводы:

- Метод “снизу-вверх” дает более реалистичную оценку.

- Разработка программного обеспечения является наиболее затратной частью проекта.

- Необходимо учитывать риски и прочие расходы при определении стоимости проекта.